哈尔滨工业大学

大一年度项目中期检查报告

项目名称：学术论文跟踪助手

项目负责人：王宝齐          学号：2025111136

联系电话：18608755007        电子邮箱：2025111136@stu.edu.cn

所在学院（部）/专业：未来技术学院 / 智能机器人（英才）

指导教师：杨沐昀             职称：教授

联系电话：13936245240        电子邮箱：yangmuyun@hit.edu.cn

所在学院（部）/专业：计算学部

哈尔滨工业大学基础学部制表

填表日期：2026 年 4 月 18 日

一、项目团队成员（包括项目负责人、按顺序）

| 姓名 | 性别 | 所在学院（部）/专业 | 学号 | 联系电话 | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王宝齐 | 男 | 未来技术学院/智能机器人（英才） | 2025111136 | 18608755007 |  |
| 王奕博 | 男 | 未来技术学院/未来技术拔尖班 | 2025111379 | 15101856818 |  |
| 李志高 | 男 | 未来技术学院/人工智能（英才） | 2025111492 | 18379495462 |  |

二、指导教师意见

（请指导教师填写意见并签名）

签  名：                            年     月     日

三、答辩专家组意见

1．是否达到中期目标（在□内打√）：

□达到中期目标       □基本达到中期目标      □未达到中期目标

2．成绩评定（在□内打√）：

□合格    □改进后可继续执行

□不合格，项目实施意见：□提出警告、观察后再定继续执行或中止  □中止实施

3．其它意见和建议：

组长签名：                                          年     月     日

四、项目研究中期报告（字数在2000字左右）

（一）立项背景

1. 研究现状

arXiv等预印本平台上的学术论文数量近年来持续高速增长：2022至2024年间，年收录量从18.6万篇增至28.5万篇，增幅超过50%，2025年预计突破36万篇[1]。论文数量的爆炸式增长，使研究人员越来越难以及时跟踪自己感兴趣领域的最新进展，面临文献分散、整合耗时、难以把握趋势等实际困难。

目前市场上有文献鸟、WisPaper、中科院PubScholar、Google Scholar等工具，但均存在明显局限：Google Scholar筛选条件简单，不提供摘要；WisPaper和中科院PubScholar侧重文献查找，缺乏定期推送；文献鸟功能较全，但高级功能需要付费，对普通用户不够友好。

2. 发展趋势

大语言模型（LLM）技术的快速发展，使自动化文献摘要与综述生成成为可能。以Qwen、DeepSeek为代表的国产大模型，在中文学术文本理解与生成方面表现优异，且通过API形式即可低门槛调用，为开发轻量级学术助手提供了良好的技术基础[2][3]。

3. 研究意义

本项目面向有论文追踪需求的科研人员和在校学生，目标是提供一个免费、自动化、持续更新的学术前沿跟踪工具，减少手动检索的时间成本，帮助用户快速把握领域动态。同时，项目也是对大模型在实际工程场景中应用能力的一次系统探索与实践。

（二）项目研究内容及实施方案

1. 研究内容

本项目开发一套基于大语言模型的学术论文追踪助手，核心功能包括三个方面：一是论文自动追踪，按学科分类每日抓取arXiv最新论文的标题、作者、摘要等元数据；二是大模型智能摘要，调用大模型API对单篇论文生成结构化摘要（含TL;DR、方法要点、主要结论），并在每周/每月维度对该学科论文进行主题聚合，生成综述报告；三是前端展示与检索，提供可在线访问的网页界面，支持按日期、学科浏览和关键词检索。

2. 实施方案

整体按"数据采集→AI处理→展示发布"三步推进。第一步，数据采集：使用Scrapy框架从arXiv抓取目标学科每日新增论文，进行字段清洗与近7天去重，确保信息准确且不重复推送；第二步，AI处理：将论文元数据输入大模型（Qwen/DeepSeek系列），通过统一的Prompt模板生成结构化单篇摘要；每周/月再对本期所有论文进行二次聚合，提炼研究热点并输出综述；第三步，展示发布：通过GitHub Actions实现全流程自动化调度，生成的日报/周报/月报以Markdown格式存入仓库，并通过GitHub Pages部署的前端界面供用户访问检索。

（三）项目进展情况

1. 已完成工作

目前项目主要功能模块均已完成开发并稳定运行，具体成果如下：

（1）论文追踪与采集：每日自动抓取arXiv上CS.CL、CS.CV、CS.AI等多个学科的最新论文，稳定获取标题、作者、摘要、日期、链接等字段，历史数据按日存档，可按日期查询。

（2）大模型摘要生成：完成硅基流动Qwen及DeepSeek-v3的API对接，实现每篇论文的结构化摘要自动生成，包含TL;DR、研究动机、方法、结论等字段，支持中英文双语输出。

（3）周报与月报生成：实现了基于大模型的每周研究热点摘要与每月趋势综述，配套关键词词云可视化，直观展示各学科当月研究热点分布。

（4）前端界面与检索：完成了在线演示站点部署（https://love-luo-tianyi.github.io/daily-arXiv-ai-enhanced/index.html），支持论文列表浏览、学科分类筛选、关键词/作者检索及详情弹窗展示，界面简洁易用。

（5）全流程自动化：通过GitHub Actions实现每日、每周、每月任务的定时调度，无需人工干预即可完成"抓取—AI增强—页面更新"全链路。

2. 遇到的困难

一是数据质量问题。arXiv每日论文量大、学科格式不一，去重与信息标准化存在一定挑战，部分论文元数据缺失，影响综述的完整性。

二是API稳定性与成本。批量调用大模型接口时偶发超时或截断，在生成长篇月度综述时尤为明显；同时，频繁调用也带来一定的token费用压力。

三是个性化推荐能力不足。目前系统以关键词匹配为主，无法根据用户研究方向实现语义层面的精准推送，与"智能助手"的定位仍有一定差距。

3. 下一步工作计划

第一，完善数据处理流程，优化多学科去重与字段补全逻辑，提升综述的连贯性与准确性。

第二，提升API调用稳定性，引入请求缓存和批次调度策略，减少超时概率，控制调用成本。

第三，扩展前端功能，计划增加论文收藏、作者/机构统计图表、动态词云等模块，并尝试引入基于向量检索的语义推荐，提升个性化体验。

第四，开展小范围用户测试，收集反馈意见并持续迭代，推动系统向可用性更强的方向演进。

（四）结题预期目标

项目计划按期完成以下结题目标：

1. 交付一套功能完整、运行稳定、可持续维护的学术论文追踪助手，支持多学科、日/周/月三档周期的摘要与综述，前端界面可独立部署并对外访问。

2. 具备研究热点分析与趋势可视化能力，支持关键词词云、分类占比等统计展示。

3. 形成一份完整的项目成果，包含系统源码、使用文档及演示站点，可作为科创比赛参赛材料。

从当前进度来看，核心功能已全部打通并上线，剩余工作以优化和扩展为主，项目可按期达到结题验收要求。

（五）经费使用情况

本项目经费预算总计800元，当前使用情况如下：

| 经费用途 | 金额（元） | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 大模型API调用费用 | 200 | 用于开发测试阶段调用Qwen、DeepSeek等接口 |
| 服务器与域名 | 100 | GitHub Pages免费，其余用于备用API代理服务 |
| 开发工具与资料 | 300 | 技术资料购买、Python开发环境配置等 |
| 预留经费 | 200 | 用于后续功能扩展与用户测试阶段的额外开支 |

（六）主要参考文献

[1] Xun Liang, Jiawei Yang, et al. Survey X: Academic Survey Automation via Large Language Models. 2025.

[2] Zhen Qin, Daoyuan Chen, et al. The Synergy between Data and Multi-Modal Large Language Models: A Survey from Co-Development Perspective. 2024.

[3] Tom B. Brown, Benjamin Mann, et al. Language Models are Few-Shot Learners. NeurIPS 2020.

[4] Caroline Ochuko Alordiah, Mercy Afe Osagiede, et al. Awareness, knowledge, and utilisation of online digital tools for literature review in educational research. 2023.

[5] 陈皓. 大模型时代的AI工程实践[M]. 机械工业出版社, 2024.